| TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ 83 Số: /BB-CK83 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lào Cai, ngày 5 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG MUA BÁN THIẾT BỊ

1. Công trình: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83/Tổng cục CNQP.

2. Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin

3. Địa điểm: Thôn Minh Quán 3, xã Trấn Yên, Tỉnh Lào Cai.

4. Thành phần tham gia nghiệm thu:

4.1. Công ty TNHH MTV Cơ khí 83/Tổng cục CNQP

| 1.Đ/c: Vũ Việt Thắng | Chức vụ: Phó Giám đốc |
| --- | --- |
| 2.Đ/c: Nguyễn Văn Minh | Chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật |
| 3.Đ/c: Trần Văn Hùng | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

4.2. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ITG

| 1.Đ/c: Nguyễn Văn A | Chức vụ: Tổng Giám đốc |
| --- | --- |
| 2.Đ/c: Lê Văn B | Chức vụ: Giám đốc Kỹ thuật |
| 3.Đ/c: Phạm Văn C | Chức vụ: Kỹ sư triển khai |

5. Thời gian, địa điểm  nghiệm thu:

- Bắt đầu:    08:00h  ngày  05/10/2026

- Kết thúc:   17:00h  ngày  05/10/2026

- Tại: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83, Thôn Minh Quán 3, xã Trấn Yên, Tỉnh Lào Cai.

6. Căn cứ nghiệm  thu:

### Căn cứ Hợp đồng số 08220926/HĐMB/CK83/ITG/2026 ngày 22 tháng 9 năm 2026 về Cung cấp thiết bị phục vụ triển khai hệ thống công nghệ thông tin.

Những điều kiện chuẩn để đưa thiết bị, sản phẩm đưa vào sử dụng.

7. Đánh giá hạng mục thiết bị bàn giao:

a) Về chất lượng hàng hóa

- Các thiết bị được cung cấp theo hợp đồng mới 100%, chưa qua sử dụng, không có các khuyết tật này sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa, được vận chuyển đến kho đảm bảo nguyên vẹn, không bị móp méo, hư hỏng.

- Giấy tờ đi kèm theo thiết bị đã được bàn giao đầy đủ.

b) Khối lượng hàng hóa thực tế.

| STT | Nội dung | ĐVT | Hợp đồng | Thực tế | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính để bàn | Bộ | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Switch mạng lớp 2 | Cái | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Máy Scan tài liệu | Cái | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Bộ lưu điện UPS | Bộ | 5 | 4 | -1 |
| 5 | Tủ mạng 42U | Tủ | 2 | 2 | 0 |

c) Về lắp đặt và chạy thử thiết bị

- Các thiết bị gồm máy tính, chuyển mạch lớp 2, máy Scan sau khi được lắp đặt thử đã được cấp điện, khởi động và hoạt động ổn định.

- Kết quả kiểm tra cho thấy các thiết bị trên có thể truy cập, đăng nhập vào màn hình cấu hình thiết bị và thực hiện các thao tác cài đặt cơ bản thành công.

- Các thiết bị phản hồi tốt, các đèn tín hiệu và thông báo trạng thái hiển thị đúng chức năng.

- Quá trình nghiệm thu không phát hiện lỗi hay bất thường. Trường hợp thiết bị sau khi đưa vào sử dụng phát sinh hư hỏng, đơn vị cung cấp có trách nhiệm bảo hành, sửa chữa hoặc thay thế theo cam kết trong hợp đồng.

d, Ý kiến khác: Không

8. Kết luận :

Thiết bị sẵn sàng đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng yêu cầu.

THÀNH PHẦN TRỰC TIẾP THAM GIA NGHIỆM THU

| Nguyễn Văn A | Vũ Việt Thắng |
| --- | --- |
| Lê Văn B | Nguyễn Văn Minh |
| Phạm Văn C | Trần Văn Hùng |

| Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ITG | CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ 83 PHÓ GIÁM ĐỐC Thượng tá Vũ Việt Thắng |
| --- | --- |